|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 竞争压力大 | 目前市场上有众多平台可以为用户提供类似的计算机技能教学服务，因此我们面临着来自目前市场各大平台强大竞争力。 | 市场风险 |
| R2 | 认可度低 | 平台建立初期，我们的平台需要一个被认可的过程，平台建立初期，广大用户对我们平台具有不信任感，该平台在市场竞争中处于弱势 | 市场风险 |
| R3 | 管理经验不足 | 由于管理经验的不足可能存在收益分配不合理的问题，在决策方面容易产生分歧，造成决策拖延或无法快速完成决策 | 管理风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |