项目章程

* **项目名称**

共享技术平台

* **项目经理**

范珂欣

* **项目背景**

如今是一个日新月异的时代，知识技能更新的速度超乎想象。在我们日常的工作学习中也需要不断更新自己的知识技能储备，当大家需要某个技能的时候，我想很多人应该和我一样会去网上搜索。但是这种效率很低，对于一些高精尖的知识技能储备相当的少，而我们的共享技能平台可以弥补这个空洞，本平台可以分享各种知识技能，有专业的人员指导交流，是一个分享学习技能的高效便捷平台。

* **项目目标**

建设并运营一个买卖技能并寻求技能解决问题的平台，为需求主和技能主服务。

* **项目范围**
  + 技能主支持：入住、技能发布及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 需求主采购：技能查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、技能推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐技能管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．2月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6—7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**