<共享技术平台>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

共享技术平台。

# 项目描述

老话说：“独乐乐不如众乐乐。”共享是一个利人利己的一大快事，搭着互联网+的快车很多行业都发生着质的变化，互联网加钱包成为如今的支付宝，互联网加厨房变成饿了么，互联网加短信成为了微信，所以互联网+技能=我们的共享技能软件平台。如今知识技能日新月异，而每个人的时间是一定的。当生活学习中遇到一些不会的技能，你可以去网上检索，但相信大家都体会到这种效率低下。原因在于这种网上平台没有强制的约束性，而本台是一个让大家收益的平台，个人的表现将于自己的利益直接相关。极大的提升了各种技能的服务品质和效率。本平台会有各个领域的牛人大咖加盟，小到日常的三餐，大到各种学术研究。你遇到的问题在这里都会找到满意的答案！

如今是一个日新月异的时代，知识技能更新的速度超乎想象。在我们日常的工作学习中也需要不断更新自己的知识技能储备，当大家需要某个技能的时候，我想很多人应该和我一样会去网上搜索。但是这种效率很低，对于一些高精尖的知识技能储备相当的少，而我们的共享技能平台可以弥补这个空洞，本平台可以分享各种知识技能，有专业的人员指导交流，是一个分享学习技能的高效便捷平台。优点是现有竞争对手较少，市场机会大前景好；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月1日 | 2020年3月1日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 |
| 评估 | 2020年3月2日 | 2020年3月2日 |
| 缓冲 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 |
| 启动会议 | 2020年3月9日 | 2020年3月9日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月10日 | 2020年3月12日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月13日 | 2011年3月17日 |
| 制定进度计划 | 2020年3月18日 | 2020年3月26 日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年3月27日 | 2020年4月3日 |
| 人力资源计划 | 2020年4月7日 | 2020年4月10日 |
| 沟通计划 | 2020年4月13日 | 2020年4月14日 |
| 风险管理计划 | 2020年4月15日 | 2020年4月20日 |
| 培训计划 | 2020年4月21日 | 2020年4月26日 |
| 缓冲 | 2020年4月27日 | 2020年4月29日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年4月30日 | 2020年5月5日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月6日 | 2020年5月10日 |
| 编码 | 2020年5月11日 | 2020年5月25日 |
| 测试 | 2020年5月26日 | 2020年5月29日 |
| 稳定 |  | 2020年6月1日 | 2020年6月8日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 只有学校小组人员进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户有学习新技能的需求；